**Plano de Iteração**

# Datas para Iteração

|  |  |
| --- | --- |
| **ITeração** | **Data** |
| Inicio da Iteração | 13/05/14 |
| 1ª iteração | 02/05/14 |
| Ultima iteração | ------ |

# Objetivos de Alto Nivel

* Consultar o Cliente sobre as necessidades dele para a realização do Software
* Criar requisitos a partir das tabelas datas pelo cliente
* Criar conta e Instalar o GITHUB nas máquinas dos integrantes
* Criar tabela modelo de tabela do banco de dados da aplicação*.*

# Itens de Trabalho

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Nome dos integrantes |
| Reunião com o Cliente | 10 | 8 | Raphael |
| Criar Documento de Requisitos | 8 | 9 | Erica, Rafael |
| Criar modelo UML | 7 | 5 | Weydson, Raphael, Clécio |
| Criar Modelo de Tabela do Banco de Dados | 7 | 4 | Weydson, Raphael |
| Criar Banco de Dados | 6 | 5 | Weydson |
| Criar Plano de Projeto | 4 | 6 | Weydson |
| Criar Plano de Iteração | 2 | 3 | Weydson |
| Criar Tabela de Riscos | 2 | 1 | Weydson |
| Criar Documento de Casos de Uso | 5 | 8 | Erica, Raphael |
| Criar Plano de Gerência de Configuração | 4 | 7 | Clécio |
| Escolher e criar os softwares necessários para o ambiente de configuração | 4 | 8 | Clécio |